Señores

COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL

Att. Dr. EDGAR ALFONSO CADENA DÍAZ

Coordinador Área Jurídica Departamento de Arauca.

Arauca – Arauca.

REFERENCIA	: CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

CONVOCANTE	: CONSORCIO VITAR

CONVOCADO	: DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DESPACHO           : PROCURADURIA 172 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA DE ARAUCA

ASUNTO                 : CONCEPTO JURÍDICO

Respetados señores:

Con el fin de dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 223 de 2018, por medio del presente emito concepto jurídico, para que sea tenido en cuenta por el comité de conciliación del Departamento de Arauca al momento de decidir, acerca de la conveniencia de conciliar las pretensiones de la parte convocante tendientes a que se revoque o inaplique por ilegales, el acta de liquidación de fecha 19 de septiembre de 2016 y las Resoluciones No. 2614 y 2657 del 19 y 24 de agosto de 2015, mediante la cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad y calidad de la obra dentro del contrato No. 350 de 2013 y se resolvió un recurso de reposición, respectivamente.

La cuantía la estima en la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS ($176.673.556,8).

- LOS HECHOS

Conforme a lo expuesto por el convocante se resumen de la siguiente manera:

- Que el Departamento de Arauca, celebró con el CONSORCIO VITAR, el contrato de obra No. 350 de 2016, cuyo objeto fue: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TAME – ARAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA SECTORES BETOYES – PUEBLO NUEVO – PANAMA Y LA ANTIOQUEÑA PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO PAEZ, RUTA 66 TRAMO 6605 Y 6606”, por un valor de $1.986.546.540,95 y un plazo de cinco (5) meses, dándose inicio el 21 de octubre de 2013.

- El 24  de marzo de 2014, el contrato fue recibido a satisfacción, según acta de la misma fecha.

- Posteriormente mediante informe de interventoría de noviembre de 2014 remitido al Consorcio Vitar, mediante comunicación 2015080004527-2 de fecha 02 de marzo de 2015, se informa las presuntas fallas técnicas sobre la obra objeto del contrato de obra 350 de 2013 y la administración departamental dio inicio al proceso de declaratoria de siniestro de estabilidad de la obra.

- El 13 de marzo de 2015, se llevó a cabo audiencia para declaratoria de siniestro, dirigida por el Secretario de Infraestructura Física Departamental de la época, en la que el representante del consorcio Vitar, solicito inspección al sitio de las presuntas fallas, la cuantificación de las fallas, el tipo de reparación y se determinara con exactitud cada tramo.

- Reanudada la audiencia y con base en el informe presentado por la interventoría, el Secretario de Infraestructura Física Departamental, mediante Resolución No. 2614 del 19 de agosto de 2015, declaró el siniestro de estabilidad de la obra.

- Dentro de la oportunidad, el representante del Consorcio Vitar, formula recurso de reposición  contra la decisión adoptada, recurso este que se desatara mediante la Resolución No. 2657 del 24 de agosto de 2015, la cual no repone la decisión inicialmente adoptada.

II. EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

A través de apoderado judicial, el Consorcio Vitar solicita se revoque o inaplique por ilegales, el acta de liquidación de fecha 19 de septiembre de 2016 y las Resoluciones No. 2614 y 2657 del 19 y 24 de agosto de 2015, mediante la cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de estabilidad y calidad de la obra dentro del contrato No. 350 de 2013 y se resolvió un recurso de reposición, respectivamente, al adolecer de los siguientes vicios de nulidad: I. Infracción de las normas en que debía fundarse, expedición irregular y falsa motivación; II. Expedición de los actos en forma irregular, con desconocimiento del derecho de defensa, y en consecuencia del debido proceso constitucional y III: Expedición de los actos administrativos, sin competencia por parte del funcionario que los profirió.

Se ha de acotar que las Resoluciones 2614 y 2657 de 2015, se expiden con fundamento en lo establecido el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 2379 de 2011,  proferida por el Gobernador del Departamento de Arauca POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CAUSALES, CUANTIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA SOBRE MULTAS O LA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS QUE CELEBRE EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA no reguló ni tenia regulado expresamente para la época de los hechos (expedición de las Resoluciones 2614 y 2657 de 2015) el procedimiento para declarar un SINIESTRO y hacer efectiva la Garantía Única en el amparo que corresponde, ni el mismo, estaba delegado en cabeza de un servidor público del nivel Directivo de la Entidad.

Se observa que las Resoluciones No. 2614 de 2015 POR LA CUAL SE DECLARA UN SINIESTRO y No. 2557 de 2015 POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE RESPOSICION, se expiden bajo los alcances de la Resolución 2379 de 2011, acto administrativo que regula el procedimiento sancionatorio para la imposición de MULTAS y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO (Efectividad de la Cláusula Penal Pecuniaria), sin incluir el proceso de DECLARATORIA DEL SINIESTRO, no obstante se tomó como referente por parte de la Entidad.

En dicho Acto Administrativo se delega expresamente en el Secretario de Infraestructura el trámite de las siguientes etapas:

- Dirección de la Audiencia

- Expedición y firma del Acto Administrativo

- Decisión de la impugnación

De igual forma, las referidas resoluciones se sustentaron en lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, disposición que regula el procedimiento para la IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO, el cual adelanta la Entidad a través de su representante legal. En dicha preceptiva legal no se hace alusión a otro servidor público que participe en este proceso lo que indica que en el evento en que se requiera que otro servidor público adelante el procedimiento sancionatorio, deberá existir delegación por parte de quien ostenta la competencia legal, para el caso que nos ocupa,  del Gobernador del Departamento de Arauca.

En el caso en particular, se observa que Las Resoluciones No. 2614 de 2015 POR LA CUAL SE DECLARA UN SINIESTRO y No. 2557 de 2015 POR EL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE RESPOSICION, fueron expedidas por un servidor público que no ostentaba la competencia funcional, lo que puede generar Nulidad Absoluta de todo lo actuado, tipificándose una de las causales señalada en el  artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma que prescribe:

… “ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió…

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente”…

DE LA REVOCATORIA DIRECTA:

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.

- Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”…

Con ocasión de la expedición de las Resoluciones 2614 y 2657 de 2015, se observa que la actuación desplegada por la Administración Departamental, tipifica la causal contemplada en el numeral 1 de la norma antes transcrita, esto es, vulneración de una norma de carácter legal. Las resoluciones fueron expedidas por un servidor público que no ostentaba competencia legal o funcional propia o delegada para actuar.

Ahora bien, la causal establecida en el numeral 1 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, requiere para ser validada y procedente que el peticionario no haya interpuesto los recursos procedentes frente al acto administrativo cuya medida se demanda.

En el presente caso, el peticionario interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución 2614 de 2015, haciendo improcedente la solicitud de revocatoria.

Señala la norma:

… “Artículo 94. Improcedencia. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”...

Ahora bien, esta circunstancia no es óbice para que dentro de un contexto integral se analice la posibilidad de revocar directamente de oficio las Resoluciones 2614 y 2657 de 2015.

En lo que corresponde al Acta de Liquidación del Contrato es necesario destacar que en caso de revertirse la medida, deberán efectuarse los ajustes correspondientes.

Así mismo, se trae a colación la posición del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguen, del primero de septiembre de 2014, radicación No: 25000-23-000-2009-00128-02 (1163-13), quien se pronunció al respecto en los siguientes términos:

…“En primer término, señalan que no podrá pedirse la revocación directa de los actos administrativos respecto de los cuales el peticionario haya ejercitado recursos de la vía gubernativa. Lo anterior significa que existe incompatibilidad entre la procedencia de la revocatoria con el agotamiento de la vía gubernativa, por cuanto la administración ya tuvo la oportunidad de enmendar los posibles yerros de su actuación mediante los recursos”

Así mismo, en pronunciamiento de la Corte Constitucional, Sentencia T-033/02, MP: Rodrigo Escobar Gil:

“La Corte considera que, en atención a las garantías constitucionales y legales que informan los derechos al debido proceso y al acceso a la Administración de justicia (artículos 29 y229 de la Constitución), no resulta admisible la revocatoria del acto administrativo cuando se ha hecho uso de los recursos en la vía gubernativa. Cuando al fallar un recurso en la vía gubernativa la Administración acude a la institución de la revocatoria directa, se incurre en una vía de hecho por defecto orgánico y procedimental, toda vez que tal actuación resulta incompatible con el derecho al debido proceso pues se desvía por completo del procedimiento fijado en la ley para dar trámite o un determinado asunto”

De lo anterior, se dio traslado de la solicitud de revocatoria a la Secretaria de Infraestructura Física a efecto de que se pronuncie sobre los hechos y las razones de derecho invocadas en los numerales 1 y 2.

Este concepto se rinde con los alcances que le otorga el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.

Respetuosamente,

SOREINE AGUIRRE PARRA

C.C. No.68.293.540 de Arauca

T.P. No.199.998 del C.S. de la J.