Señores

COMITÉ DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL

Att. Dr. EDGAR ALFONSO CADENA DÍAZ

Coordinador Área Jurídica Departamento de Arauca.

Arauca – Arauca.

REFERENCIA	: CONCILIACIÓN PREJUDICIAL

CONVOCANTE	: UNIÒN TEMPORAL INTERPLAZA 2013

CONVOCADO	: DEPARTAMENTO DE ARAUCA

DESPACHO            : PROCURADURIA 171 JUDICIAL I ADMINISTRATIVO DE ARAUCA

ASUNTO                  : CONCEPTO JURÍDICO

Respetados señores:

Con el fin de dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios No. 223 de 2018, por medio del presente emito concepto jurídico, para que sea tenido en cuenta por el comité de conciliación del Departamento de Arauca al momento de decidir, acerca de la conveniencia de conciliar las pretensiones del convocante UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013 R/L DIANA MARITZA MARTÍNEZ PEÑUELA.

La cuantía la estima en la suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($61.677.968,54).

- HECHOS:

Los hechos se resumen:

- El Departamento de Arauca suscribió con la UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013, el contrato de Consultoría No. 611 del 03 de diciembre de 2013, por un valor inicial de $420.637.388 y un plazo inicial de 12 meses cuyo objeto es]: “INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINSITRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA”.

- Posteriormente se realizó un adicional de valor por $75.714.830,96.

- Que el Departamento de Arauca, se comprometió a pagar al contratista UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013, el valor del contrato así: A) Hasta un 90% del valor del contrato con la presentación de actas parciales mensuales de actividades ejecutadas, formuladas por el contratista de acuerdo a las cantidades de obra aceptadas por la interventoría desarrollada por la consultoría y aprobadas por el supervisor. B) El pago del 10% neto restante del valor total, se haría efectivo con la presentación del acta de recibo final y la suscripción del acta de liquidación del contrato y su correspondiente aprobación por parte del Departamento de Arauca. Conforme se estipuló en la cláusula tercera del mismo contrato.

- Las partes suscribieron el Acta de Recibo Final el 23 de diciembre de 2015, firmada por el Ing. Alejandro Sarmiento Gutiérrez como Secretario de Infraestructura Física del Departamento de Arauca; Diana Maritza Martínez Peñuela R/L de la UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013; la Ing. Ana Lida Méndez Cedeño como Supervisora del contrato, obteniéndose los siguientes valores:

| DETALLE | VALOR |
| --- | --- |
| Valor total ejecutado o Acumulado | $496.232.863,16 |
| Valor Total a Pagar a favor del Contratista menos amortización | $ 61.677.968,54 |
| Valor a Favor de la entidad | $119.355,80 |

- La UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013, requirió al Departamento el 27 de noviembre de 2017, 10 de enero y el 21 de mayo de 2018,la liquidación bilateral del contrato sin que a la fecha se haya procedido a efectuar el cumplimiento de esa disposición legal en materia contractual por parte del Departamento de Arauca, conforme a lo manifestado por el convocante.

II. PRETENSIONES:

Conforme a lo señalado por el convocante a través de apoderado judicial:

PRIMERA: Que la administración Departamental de Arauca, realice y suscriba la liquidación del contrato No. 611 del 11 de diciembre de 2013 (sic).

SEGUNDA: Que la Administración Departamental de Arauca reconozca y pague a la UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013 La suma de SESENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 54 CENTAVOS ($61.677.968,54), por concepto del saldo restante que le adeuda el Departamento al contratista de conformidad con el acta de recibo final.

TERCERA: Que la Administración Departamental de Arauca reconozca y pague a la UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013 la indexación monetaria respecto a la suma adeudada por el Departamento de Arauca.

CUARTA: Que la Administración Departamental de Arauca reconozca y pague a la UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013 los intereses moratorios causados desde la fecha de terminación del contrato veintitrés (23) de diciembre de 2015 hasta la fecha del pago efectivo de la totalidad del saldo adeudado.

QUINTA: Que la Administración Departamental de Arauca reconozca y pague a la UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013  los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la falta de pago oportuno del saldo insoluto.

CONSIDERACIONES DE LA ENTIDAD

Con nota interna No. 0434 del 6 de agosto de 2018, se solicitó a la Secretaria de Infraestructura Física Departamental, informar sobre el estado actual del contrato de consultoría No. 611 de 2013, y si ya el mismo se encontraba liquidado adjuntado los respectivos soportes.

Respondiéndose con nota interna No. 626 del 08 de agosto de 2018, que: “El contrato de No. 611 de 2013 cuyo objeto es  “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINSITRATIVA,  FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” y ejecutado por la UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013 representada por DIANA MARGARITA MARTÍNEZ PEÑUELA, a la fecha se encuentra liquidado según copia anexa”.

Por lo anterior, se requirió con nota interna 0440 del 10 de agosto de 2018, al Dr. Eider Armando Colina en su calidad de Tesorero Departamental, para que informara si ya se había realizado el pago al contratista UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013, el valor del acta de liquidación del contrato de Consultoría No. 611/2013.

Respuesta que fue allegada con nota interna No. 743, recibida el 13 de agosto de 2018, en la que se manifestó:

“1. Remito a su despacho copia de la certificación de los pagos efectuados a la UNION TERPORAL INTERPLAZA 2013, respecto del Contrato N° 611 de 2013.

2. A su vez allego reporte de egresos por terceros emitido por el Sistema de Gestión Financiera – SGF, en donde se evidencian los pagos efectuados al citado contratista.

De lo anterior se observa que a la fecha no sea realizado el pago del Acta de Liquidación, pero vale la pena destacar que a (sic) esta dependencia desconoce las causas por las cuales no se ha radicado en esta oficina la cuenta con la respectiva orden de pago por concepto de Acta de liquidación; sin embargo para obtener la información del por qué, es necesario que se remita al supervisor del Contrato o en su defecto a la unidad de contratación.

En consecuencia, y advirtiendo que en cumplimiento a lo estipulado por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y adeudándose el valor de $67.677.968,52 conforme al acta de liquidación bilateral del 22 de junio 2018 firmada por las partes intervinientes en el proceso contractual, se recomienda a la Administración Departamental cancelar al contratista UNIÓN TEMPORAL INTERPLAZA 2013, la precitada suma en aras de declararse a paz y salvo por todo concepto.

Este concepto lo rindo bajo las premisas del artículo  28 del C. de P. A.C.A.

Respetuosamente,

SOREINE AGUIRRE PARRA

C.C. No.68.293.540 de Arauca

T.P. No.199998 del C.S. de la J.